מסמך פנימי – לא להגשה

מכרז באקה אלגרבייה 30/2026 – שאלות למחלקת פרויקטים והטמעה

המכרז: מכרז פומבי 30/2026 של עיריית באקה אלגרבייה – אספקה וניהול מערכות תקשורת ואבטחת המידע: קווי תקשורת, ציוד ורישוי Fortinet, מרכזייה בענן ו-Contact Center, ניטור ו-Help Desk. תקופה: עד 31.12.2027 + אופציות עד 60 חודשים. ניקוד: מחיר 70 (ההצעה החודשית), איכות 30. הגשה: 15.11.2026 בשעה 13:00.

מועד תשובה: 5.11.2026.

עמודת "לאן נכנסת התשובה" מפנה לגיליונות ולתאים במודל הכלכלי (מודל_כלכלי_מכרז_30-2026_באקה_אלגרבייה.xlsx) או למספר השאלה בקובץ שאלות ההבהרה לעירייה. נא למלא תשובה ליד כל שאלה ולהחזיר לצוות המכרז.

| מס' | שאלה | עמוד / סעיף במכרז | למה זה חשוב | לאן נכנסת התשובה | אחראי | תשובה עד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | האם מכסות השעות בטופס מספיקות: FortiNAC 50, ניהול רשת 60, מרכזייה 50, FortiGate/מתגים/אלחוט 85? מה ההערכה שלנו? | Excel סעיפים 5–8 | מכסה מקסימלית – חריגה על חשבוננו. | "כתב כמויות" E8–E11, H8–H11; שאלת הבהרה 36 |  | 5.11.2026 |
| 2 | פירוק ציוד ישן: 30 שעות ב-150 ₪ לשעה (מתחת לעלות). כולל פינוי למחסן העירייה? | Excel סעיף 29; עמ' 21, סעיף 7.2 | רכיב מפסיד. | "כתב כמויות" H32; שאלת הבהרה 36 |  | 5.11.2026 |
| 3 | תוכנית מיגרציה: לוח זמנים, סקר אתרים, מיפוי שלוחות, עבודה מול הספק הנוכחי. מי מנהל הפרויקט? | עמ' 21, סעיף 7 | משפיע על הראיון ועל הסיכון. | שאלת הבהרה 22; הכנה לראיון |  | 5.11.2026 |