מסמך פנימי – לא להגשה

מכרז באקה אלגרבייה 30/2026 – שאלות פנימיות למחלקות

שלב 1 – תנאי סף: הפרק הראשון בודק אם אפשר להגיש בכלל. אם תנאי אחד לא מתקיים (ואין פתרון בשאלת הבהרה) – לא מגישים ולא ממשיכים לתמחור.

לוח זמנים: תשובות שמשפיעות על שאלות ההבהרה (תנאי סף, ISO, מיקום המידע בענן) – עד 27.10.2026, כדי לשלוח הבהרות עד 29.10 (המועד האחרון: 1.11 בשעה 15:00). תשובות לתמחור – עד 5.11.2026. הגשה: 15.11.2026 בשעה 13:00.

עמודת "לאן נכנסת התשובה" מפנה לגיליונות ולתאים במודל הכלכלי (מודל_כלכלי_מכרז_30-2026_באקה_אלגרבייה.xlsx) או למספר השאלה בקובץ שאלות ההבהרה לעירייה. נא למלא תשובה ליד כל שאלה ולהחזיר לצוות המכרז.

| מס' | שאלה | עמוד / סעיף במכרז | למה זה חשוב | לאן נכנסת התשובה | אחראי | תשובה עד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תנאי סף – האם אפשר להגיש |  |  |  |  |  |  |
| 1 | יב' – הישות המגישה: איזו ישות משפטית של HOT מגישה, והאם כל תנאי הסף (רישיון, ענן, ניסיון, מוקד, מנהל אבטחת מידע) וה-ISO נמצאים באותה ישות? אם לא – אילו רכיבים בישות אחרת? | עמ' 4, תנאי סף יב' | כל התנאים במציע עצמו, לא בחברה קשורה. פיצול בין ישויות = פסילה, אלא אם תשובת ההבהרה תתיר. | שאלת הבהרה 5; החלטת הגשה | מחלקת המכרזים | מיידי – עד 22.10.2026 |
| 2 | א' – תעודת התאגדות / רישום של הישות המגישה בישראל. | עמ' 3, תנאי סף א' | לא עומדים = לא מגישים. | מסמכי ההגשה | מחלקת המכרזים | מיידי – עד 22.10.2026 |
| 3 | ב' – ניסיון: 6 שנים ברציפות באספקת שירות דומה (קווים + אבטחת מידע + טלפוניה מנוהלת) ל-3 גופים ציבוריים לפחות. רשימה: שם הגוף, תקופה, מהות, איש קשר. (5 ומעלה = 6 נקודות איכות) | עמ' 3, תנאי סף ב'; עמ' 8; עמ' 45 (חלק י"ז) | לא עומדים = לא מגישים. | חלק י"ז; "סיכום והשוואה" C29; שאלת הבהרה 2 | מכירות וניהול לקוח | מיידי – עד 22.10.2026 |
| 4 | ג' – מוקד Help Desk עם מעל 4 תומכים בישות המגישה. כמה יש? | עמ' 3, תנאי סף ג' | לא עומדים = לא מגישים. | תצהיר; שאלת הבהרה 3 | מוקד, NOC ושטח | מיידי – עד 22.10.2026 |
| 5 | ד' – מוקד 24/7 וזמן תגובה מרבי של שעתיים באתר הלקוח בתקלה משביתה. איפה הטכנאי הקרוב לבאקה אלגרבייה? | עמ' 3, תנאי סף ד'; עמ' 21 (P1) | לא עומדים = לא מגישים. | תצהיר; "הנחות" B17 | מוקד, NOC ושטח | מיידי – עד 22.10.2026 |
| 6 | ה' – מערכת קריאות שירות ייעודית עם תיעוד מלא, בכל הערוצים (דוא"ל, טלפון, פורטל, WhatsApp). | עמ' 3, תנאי סף ה'; עמ' 8 | לא עומדים = לא מגישים. | תצהיר; "סיכום והשוואה" C30 (4 נקודות) | מוקד, NOC ושטח | מיידי – עד 22.10.2026 |
| 7 | ו' – רישיון ספק תקשורת ממשרד התקשורת על שם הישות המגישה. איזה רישיון? | עמ' 3, תנאי סף ו' | לא עומדים = לא מגישים. | תצהיר; שאלת הבהרה 4 | מחלקת המכרזים | מיידי – עד 22.10.2026 |
| 8 | ז' – אירוח בענן בחזקת המציע ובניהולו (או בשכירות מגורם מוכר) + הסכם רלוונטי. באיזו ישות הענן? | עמ' 3, תנאי סף ז' | לא עומדים = לא מגישים. | תצהיר + הסכם; שאלות הבהרה 1, 4 | ענן ומרכזי נתונים | מיידי – עד 22.10.2026 |
| 9 | ח' – ערבות בנקאית 10,000 ₪ צמודה, על שם המציע עצמו, בתוקף עד 15.2.2027, בנוסח חלק ג'. | עמ' 3, תנאי סף ח'; עמ' 5, 13 | לא עומדים = לא מגישים. | מסמכי ההגשה | כספים ותמחור | מיידי – עד 22.10.2026 |
| 10 | ט' – נספח פרטיות ואבטחת מידע חתום על כל העמודים. האם אפשר להתחייב לו כנוסחו (מידע בישראל בלבד, ביקורות, ביעור)? | עמ' 4, תנאי סף ט'; עמ' 49–59 | לא עומדים = לא מגישים. | מסמכי ההגשה; שאלות הבהרה 16, 28, 29 | מחלקת המכרזים | מיידי – עד 22.10.2026 |
| 11 | י' – מנהל אבטחת מידע (CISO) מועסק בישות המגישה: שם, צורת העסקה, תאריך תחילה + אישור רו"ח. | עמ' 4, תנאי סף י'; עמ' 58 | לא עומדים = לא מגישים. | מסמכי ההגשה; שאלת הבהרה 5 | אבטחת מידע, Fortinet ו-ISO (+ כספים לאישור רו"ח) | מיידי – עד 22.10.2026 |
| 12 | יא' – רכישת מסמכי המכרז (500 ₪) – הקבלה על שם הישות המגישה. | עמ' 2; עמ' 4, תנאי סף יא' | לא עומדים = לא מגישים. | מסמכי ההגשה | ניהול מכרזים ומנהלה | מיידי – עד 22.10.2026 |
| 13 | ייתכן תנאי סף: ענן עם ISO 27001 + ISO 27017 וחוות Tier 3 בישראל. יש לנו או למפעיל החווה 27017? באיזה Tier החווה? | עמ' 50, נספח פרטיות 2.1 | לא ברור אם זה תנאי מחייב – תלוי בתשובת ההבהרה. | שאלת הבהרה 28; company-profile.md | ענן ומרכזי נתונים | מיידי – עד 22.10.2026 |
| מכירות וניהול לקוח |  |  |  |  |  |  |
| 14 | האם יש היום קשר עסקי עם עיריית באקה אלגרבייה (קווים, אינטרנט, טלפוניה)? מי הספק הנוכחי של המרכזייה, הקווים, ציוד התקשורת ואבטחת המידע, ומתי מסתיים החוזה? | עמ' 21, סעיף 7.3; Excel סעיף 7 | אם המכהן מגיש – סעיף 7 לא נכלל בהשוואה. נקודת פתיחה מול המתחרה. | שאלות הבהרה 22, 35; "הנחות" B12 |  | 5.11.2026 |
| 15 | מי המתחרים הצפויים, ובאיזה מחיר חודשי הם צפויים להציע? למי מהם יש ISO 9001 ו-ISO 27001? | עמ' 8, סעיף 2(א) | מחיר 70 נקודות על ההצעה החודשית; ISO שווה 5 נקודות למתחרה. | "סיכום והשוואה" D27, D31 |  | 5.11.2026 |
| 16 | מאילו לקוחות אפשר להשיג המלצות חתומות (רשויות מקומיות / גופים ציבוריים) עד 12.11? | עמ' 5, סעיף 2(ו); עמ' 8 | המלצות + ראיון = 15 נקודות. | "סיכום והשוואה" C32; שאלת הבהרה 10 |  | 5.11.2026 |
| 17 | מי יציג בראיון מול המנמ"ר, המנכ"ל והגזבר? אילו רשויות והצלחות נציג? | עמ' 8, סעיף 2(א)2 | 15 נקודות (יחד עם ההמלצות). | הכנה לראיון; "סיכום והשוואה" C32 |  | 5.11.2026 |
| 18 | מה הערך האסטרטגי: אפסייל (סלולר, מצלמות, מוקד 106) ורשויות שכנות במשולש? האם מצדיק הנחה עמוקה על החודשי? | עמ' 22; Excel | מכריע עד כמה לרדת במחיר החודשי. | "הנחות" B6–B8; "סיכום והשוואה" C35 |  | 5.11.2026 |
| כספים ותמחור |  |  |  |  |  |  |
| 19 | מהו שיעור ההיוון ומהו המרווח המינימלי לאישור עסקה כזו? | עמ' 37, ס' 19–23 | סף להחלטה. | "הנחות" B14; החלטת הגשה |  | 5.11.2026 |
| 20 | האם מאשרים מחירים נומינליים לעד 60 חודשים, בלי הצמדה? מה הנחת האינפלציה? | עמ' 37, ס' 21 | שחיקת מרווח באופציות. | שאלת הבהרה 27; "הנחות" |  | 5.11.2026 |
| 21 | איך מנהלים חשיפה לדולר בחומרה וברישוי Fortinet (כ-246,500 ₪ חומרה + רישוי חודשי)? | Excel סעיפים 1–3, 23–28 | ההזמנה יכולה להגיע חודשים אחרי ההגשה. | שאלת הבהרה 27; "כתב כמויות" H4–H6, H26–H31 |  | 5.11.2026 |
| 22 | עלות ומסגרת הערבויות: הצעה 10,000 ₪ צמודה עד 15.2.2027; ביצוע 25,000 ₪ צמודה ל-13 חודשים + חידוש לאופציות. | עמ' 5, 10–11, 13, 27 | תנאי להגשה (תנאי סף ח'). | מסמכי ההגשה |  | 5.11.2026 |
| 23 | כמה סיכון פיצויים מוסכמים לתקצב לחודש? (תיקון כל תקלה תוך שעתיים; 2,000–3,500 ₪ לשעות האיחור הראשונות) | עמ' 38, ס' 38–39 | הסיכון הכספי הגדול במכרז. | "הנחות" B17 |  | 5.11.2026 |
| 24 | האם מאשרים מימון חומרה מראש (חשיפת מזומנים כ-310,000 ₪) עם תשלום שוטף + 30 מאישור החשבון? | עמ' 37, ס' 20 | תזרים. | "תזרים" C4; "הנחות" B13 |  | 5.11.2026 |
| הנדסת רשת – קווי תקשורת |  |  |  |  |  |  |
| 25 | האם יש תשתית סיב/מטרו של HOT למבני העירייה בבאקה (מבנה ראשי, הנדסה, רישוי עסקים, חינוך, מוקד) ולאתרים הקטנים? מה זמן ההקמה? | עמ' 16, 19 (סעיף 5.3); Excel סעיפים 10–22 | ליבת הרווח של HOT במכרז. | "כתב כמויות" H13–H25; שאלת הבהרה 13 |  | 5.11.2026 |
| 26 | מה העלות החודשית לכל סוג קו: מטרו 150/200/300M, P2P 150/200M, תמסורת 1G, GPON 500/1000M, אינטרנט 500/100M, Private Profile? | Excel סעיפים 10–22 | מרווח לכל סעיף. | "כתב כמויות" H13–H25 |  | 5.11.2026 |
| 27 | פתרון חלופי לתקלה בקו תוך שעתיים – גיבוי סלולרי? כמה עולה לאתר? | Excel – הערה "תקלה בקווי תקשורת"; עמ' 21 (P1) | עלות נסתרת בכל אתר. | שאלת הבהרה 34; "כתב כמויות" עמודה H |  | 5.11.2026 |
| 28 | עלות חיבור המבנים העתידיים (מרכז צעירים, ספרייה, רב-תכליתי, היכל תרבות, פלנטריום, ספורט)? | עמ' 16, מבנים עתידיים | ייתכן שאינם בכמויות. | שאלת הבהרה 13 |  | 5.11.2026 |
| 29 | האם נוכל לבצע סקר אתרים לפני 15.11? | עמ' 21, סעיף 7.1 | דיוק בכמויות ובעלויות. | שאלת הבהרה 7 |  | 5.11.2026 |
| טלפוניה ו-Contact Center |  |  |  |  |  |  |
| 30 | האם המרכזייה בענן של HOT עונה על סעיף 3.1: שתי חוות Active-Active/Passive, Auto Provisioning ל-Yealink, 200 שלוחות, IVR, הקלטה, ועידה, Softphone? מה העלות החודשית כולל 10,000 דקות? | עמ' 17, סעיף 3.1; Excel סעיף 4 | מחיר מרבי 3,500 ₪ לחודש. | "כתב כמויות" H7; שאלת הבהרה 14 |  | 5.11.2026 |
| 31 | האם יש לנו Contact Center עם ניתוב חכם לפי שפה/נושא, IVR רב-שכבתי, Live Chat לאתר ודוחות בזמן אמת? מה תוספת העלות לנציג? | עמ' 17, סעיף 3.2 | ייתכן שכלול ב-3,500 ₪ החודשיים. | שאלת הבהרה 15; "כתב כמויות" H7 |  | 5.11.2026 |
| 32 | האם יש ממשק ל-CRM עירוני ול-Microsoft 365 (דואר קולי למייל, Teams)? עלות פיתוח/התאמה? | עמ' 17, סעיף 3.1 | דרישת חובה במפרט. | שאלת הבהרה 14 |  | 5.11.2026 |
| 33 | עלות המספר המקוצר 2037* וניוד טווח המספרים מהספק הנוכחי. | Excel סעיף 4 | עלות לא ידועה. | "כתב כמויות" H7 |  | 5.11.2026 |
| 34 | איפה נשמרות ההקלטות, האם מוצפנות ב-AES-256, ולכמה זמן? | עמ' 50–51, נספח פרטיות 2.3, 3א.3 | מידע בישראל בלבד. | שאלת הבהרה 15 |  | 5.11.2026 |
| אבטחת מידע, Fortinet ו-ISO |  |  |  |  |  |  |
| 35 | מהם מחירי המפיץ שלנו לרישוי FortiNAC/FortiAnalyzer/FortiManager Cloud ולחומרה (FS-124F/148F-FPOE, FG-51G/71G/121G, FortiAP 231G עם 3 שנות UTM)? | Excel סעיפים 1–3, 23–28 | חומרה מתחת לעלות = הפסד בטוח (FortiAP במחיר מרבי 1,200 ₪). | "כתב כמויות" H4–H6, H26–H31; שאלת הבהרה 38 |  | ISO ו-Region: 27.10 ¦ מחירים: 5.11 |
| 36 | באיזה אזור (Region) מאוחסנים FortiCloud ו-Sandbox? אם לא בישראל – האם נוכל להציע FortiNAC/Analyzer/Manager כ-VM בענן שלנו? | עמ' 18 (4.1); עמ' 51 (3א.3) | נספח הפרטיות אוסר עיבוד מחוץ לישראל בלי אישור. | שאלת הבהרה 16 |  | ISO ו-Region: 27.10 ¦ מחירים: 5.11 |
| 37 | ISO 27001: על איזו ישות משפטית רשומה התעודה, והאם ההיקף כולל קווים, מרכזייה בענן ו-NOC? האם יש תעודה בתוקף ב-2024/2025? | עמ' 8 (ניקוד ISO); company-profile.md | 5 נקודות איכות; תנאי סף יב'. | "סיכום והשוואה" C31; שאלת הבהרה 10 |  | ISO ו-Region: 27.10 ¦ מחירים: 5.11 |
| 38 | ISO 9001: מה המועד הצפוי לתעודה? האם לחברה בקבוצה יש 9001 בתוקף? | עמ' 8 | בלי 9001 – כנראה 0 מ-5 נקודות. | "סיכום והשוואה" C31; שאלת הבהרה 10 |  | ISO ו-Region: 27.10 ¦ מחירים: 5.11 |
| 39 | יש לנו SIEM? מה עלות מבדק חדירות וסקר סיכונים כל 18 חודשים, ותרגול DRP חצי-שנתי? | עמ' 49, 55–57 | עלויות שלא מופיעות בטופס. | שאלות הבהרה 19, 30 |  | ISO ו-Region: 27.10 ¦ מחירים: 5.11 |
| 40 | FortiNAC: בדיקת תאימות (אנטי-וירוס, הצפנה) דורשת סוכן. מי מתקין, וכמה שעות זה מוסיף להקמה? | עמ' 19, סעיף 5.4 | מכסת שעות קבועה בטופס (סעיף 5: 50 שעות). | שאלת הבהרה 18; "כתב כמויות" E8 |  | ISO ו-Region: 27.10 ¦ מחירים: 5.11 |
| ענן ומרכזי נתונים |  |  |  |  |  |  |
| 41 | אם יתברר שאירוח שרתי העירייה ומערכות המחשוב שלה בהיקף – האם אנחנו מסוגלים ובאיזו עלות (שרתים, אחסון, גיבוי, רישוי Microsoft)? | עמ' 3, 7, 23, 26, 54 | מופיע בחוברת בלי סעיף מחיר. | שאלת הבהרה 1 |  | 5.11.2026 |
| 42 | האם יש שתי חוות נפרדות בישראל לשרידות המרכזייה ולגיבוי (DR)? | עמ' 17, 3.1; עמ' 57, תקנה 18 | דרישה מפורשת. | החלטת הגשה |  | 5.11.2026 |
| מוקד, NOC ושטח |  |  |  |  |  |  |
| 43 | יש לנו איש רשתות עם CCNP? כמה זמן נדרש ממנו לעירייה ומה העלות החודשית? | עמ' 17 | עלות כוח אדם לא מתומחרת בטופס. | שאלת הבהרה 12; "כתב כמויות" עמודה H (עלות חודשית) |  | הבהרות: 27.10 ¦ עלויות: 5.11 |
| 44 | האם נוכל להחזיק מלאי חלופי לציוד Cisco הקיים (Catalyst, WLC, AP) ולטלפוני Yealink ולהחליף תוך שעתיים? | עמ' 17; עמ' 20, סעיף 6.3 | עלות מלאי לא מתומחרת. | שאלות הבהרה 12, 20 |  | הבהרות: 27.10 ¦ עלויות: 5.11 |
| 45 | איך נעמוד בתגובה של 30 דקות בלילה ובסוף שבוע אם כל חיבור מרחוק מחייב אישור מראש של המנמ"ר? | עמ' 21; עמ' 50–51, סעיף 2.4 | סתירה שמסכנת פיצויים. | שאלת הבהרה 29 |  | הבהרות: 27.10 ¦ עלויות: 5.11 |
| פרויקטים והטמעה |  |  |  |  |  |  |
| 46 | האם מכסות השעות בטופס מספיקות: FortiNAC 50, ניהול רשת 60, מרכזייה 50, FortiGate/מתגים/אלחוט 85? מה ההערכה שלנו? | Excel סעיפים 5–8 | מכסה מקסימלית – חריגה על חשבוננו. | "כתב כמויות" E8–E11, H8–H11; שאלת הבהרה 36 |  | 5.11.2026 |
| 47 | פירוק ציוד ישן: 30 שעות ב-150 ₪ לשעה (מתחת לעלות). כולל פינוי למחסן העירייה? | Excel סעיף 29; עמ' 21, סעיף 7.2 | רכיב מפסיד. | "כתב כמויות" H32; שאלת הבהרה 36 |  | 5.11.2026 |
| 48 | תוכנית מיגרציה: לוח זמנים, סקר אתרים, מיפוי שלוחות, עבודה מול הספק הנוכחי. מי מנהל הפרויקט? | עמ' 21, סעיף 7 | משפיע על הראיון ועל הסיכון. | שאלת הבהרה 22; הכנה לראיון |  | 5.11.2026 |
| ניהול מכרזים ומנהלה |  |  |  |  |  |  |
| 49 | לשלוח את שאלות ההבהרה ל-Khawaja@baqa.co.il עד 29.10 (המועד האחרון: יום א' 1.11 בשעה 15:00) ולוודא קבלה. | עמ' 7, סעיף 1(ו) | אחרי המועד – אין הבהרות. | קובץ שאלות ההבהרה |  | הבהרות: 29.10 |
| 50 | הגשה: שני עותקים, חתימה על כל עמוד, תצהירים מאומתים בעו"ד, ערבות על שם המציע, מסירה ידנית בלשכת המנכ"ל בבאקה – 15.11 עד 13:00. מי מגיע? | עמ' 4, 7 | פגם טכני = פסילה. | מסמכי ההגשה |  | הבהרות: 29.10 |
| 51 | לצרף לכל העותקים את תשובות ההבהרה ואת פרוטוקול ישיבת ההבהרות (אם תתקיים) – חתומים. | עמ' 6, סעיף 2(ח) | מסמך חובה. | מסמכי ההגשה |  | הבהרות: 29.10 |