מסמך פנימי – לא להגשה

מכרז כפר ברא 17/2026 – שאלות למחלקת טלפוניה

המכרז: מכרז מסגרת 17/2026 של המועצה המקומית כפר ברא – שירותי IT מנוהלים, שרתים מאוחסנים, Microsoft 365, אבטחת מידע, קווי מטרו IPVPN ומרכזיית IP בענן, ל-3 שנים + 2 שנות אופציה. הגשה: 28.10.2026 בשעה 13:00.

מועד תשובה: 23.10.2026.

עמודת "לאן נכנסת התשובה" מפנה לגיליונות ולתאים במודל הכלכלי (מודל_כלכלי_מכרז_17-2026_כפר_ברא.xlsx) או לשאלות ההבהרה למועצה. נא למלא תשובה ליד כל שאלה ולהחזיר לצוות המכרז.

| מס' | שאלה | עמוד / סעיף במכרז | למה זה חשוב | לאן נכנסת התשובה | אחראי | תשובה עד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | האם IP Centrex של HOT עונה על רכיב 8 (35 שלוחות, IVR, הקלטה, אפליקציה, 10,000 דקות) – ומה העלות החודשית? | עמ' 41, רכיב 8 | מחיר מרבי 2,000 ₪. הטופס מציין 3cx. | גיליון "רכיבי בסיס" (F11); שאלת הבהרה 37 |  | 23.10.2026 |
| 2 | מה תמהיל הדקות הצפוי (נייח/סלולר) ועלות הדקה? | עמ' 41, רכיב 8 | 10,000 דקות כלולות. | גיליון "רכיבי בסיס" (F11) |  | 23.10.2026 |
| 3 | ניוד מספרים מהספק הקיים – כמה מספרים, זמן ועלות? | עמ' 11, סעיף 6.ו |  | עלות ההקמה ("הנחות" B7) |  | 23.10.2026 |
| 4 | עלות טלפון IP מתקדם לשכירות (מחיר מרבי 30 ₪ לחודש)? | עמ' 42, רכיב 12 |  | גיליון "רכיבי בסיס" (F15) |  | 23.10.2026 |