מסמך פנימי – לא להגשה

מכרז נתג"ז 48/2026 – שאלות למחלקת תנאי סף – האם אפשר להגיש

המכרז: נתיבי הגז הטבעי לישראל, INGL/TENDER/2026/48 – אספקה, התקנה ותחזוקה (60 חודשים) של כ-60 נתבי Cisco IR1101 ו-20 מתגי IE3500 ב-60 מתקני PRMS, ISE ו-Cyber Vision. ניקוד: מחיר 60, איכות 40. שאלות הבהרה עד 16.11.2026; הגשה אלקטרונית עד 13.12.2026 בשעה 12:00.

שלב 1: אם תנאי אחד לא מתקיים (ואין פתרון בשאלת הבהרה) – לא מגישים. עמודת "אחראי" מציינת את המחלקה לכל שורה.

מועד תשובה: מיידי – עד 5.11.2026.

עמודת "לאן נכנסת התשובה" מפנה לגיליונות ולתאים במודל הכלכלי (מודל_כלכלי_מכרז_48-2026_נתגז.xlsx) או למספר השאלה בקובץ שאלות ההבהרה לעירייה. נא למלא תשובה ליד כל שאלה ולהחזיר לצוות המכרז.

| מס' | שאלה | עמוד / סעיף במכרז | למה זה חשוב | לאן נכנסת התשובה | אחראי | תשובה עד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.3 – האם הישות המגישה של HOT מחזיקה בהסמכת Cisco Preferred Networking Partner בתוקף (בתוכנית Cisco 360)? אם כן – להוציא אישור / תדפיס Partner Locator. אם לא – מה הדרגה שלנו, והאם אפשר להשיג את ההסמכה עד 13.12? | עמ' 4, סעיף 7.3; 11.2.14 | לא עומדים = לא מגישים. | שאלת הבהרה 6; החלטת הגשה | שותפויות יצרן / רכש | מיידי – עד 5.11.2026 |
| 2 | 7.4 – האם ביצענו מאז 1.1.2024 פרויקט Cisco Cyber Vision (אספקה, התקנה ותחזוקה) של 100 התקנים לפחות? פרטי הלקוח, התקופה, מספר וסוג ההתקנים, איש קשר. | עמ' 4, סעיף 7.4; נספח ה' סעיף 5 | לא עומדים = לא מגישים. זה התנאי הקשה ביותר: OT ולא IT. | נספח ה'; שאלת הבהרה 7 | הנדסת רשת ו-OT + מכירות | מיידי – עד 5.11.2026 |
| 3 | 7.5 – כמה עובדים של הישות המגישה מחזיקים CCNA בתוקף (נדרש 10), וכמה CCST Cybersecurity (נדרש 2)? רשימה שמית עם מספרי אימות. האם בעלי CCNP/CCIE נחשבים? | עמ' 4, סעיף 7.5; נספח ה' סעיף 5.6 | לא עומדים = לא מגישים. | נספח ה'; שאלת הבהרה 8; "ניקוד ותחרות" C10–C11 | משאבי אנוש + הנדסה | מיידי – עד 5.11.2026 |
| 4 | 7.1–7.2 – תעודת התאגדות ואישורי חוק עסקאות גופים ציבוריים (ניהול ספרים, ניכוי במקור) על שם הישות המגישה. | עמ' 4, סעיפים 7.1–7.2; 11.2.4–11.2.6 | לא עומדים = לא מגישים. | מסמכי ההגשה | מחלקת המכרזים + כספים | מיידי – עד 5.11.2026 |
| 5 | 22.3 – רק חברה אחת מהקבוצה רשאית להשתתף. האם ישות אחרת בקבוצה מתכוונת להגיש? | עמ' 12, סעיף 22.3 | שתי הצעות של חברות קשורות – שתיהן עלולות להיפסל. | החלטת הגשה | מחלקת המכרזים | מיידי – עד 5.11.2026 |