מסמך פנימי – לא להגשה

מכרז נתג"ז 48/2026 – שאלות למחלקת שותפויות יצרן ורכש

המכרז: נתיבי הגז הטבעי לישראל, INGL/TENDER/2026/48 – אספקה, התקנה ותחזוקה (60 חודשים) של כ-60 נתבי Cisco IR1101 ו-20 מתגי IE3500 ב-60 מתקני PRMS, ISE ו-Cyber Vision. ניקוד: מחיר 60, איכות 40. שאלות הבהרה עד 16.11.2026; הגשה אלקטרונית עד 13.12.2026 בשעה 12:00.

מועד תשובה: Deal Registration: מיד | מחירים: 26.11.

עמודת "לאן נכנסת התשובה" מפנה לגיליונות ולתאים במודל הכלכלי (מודל_כלכלי_מכרז_48-2026_נתגז.xlsx) או למספר השאלה בקובץ שאלות ההבהרה לעירייה. נא למלא תשובה ליד כל שאלה ולהחזיר לצוות המכרז.

| מס' | שאלה | עמוד / סעיף במכרז | למה זה חשוב | לאן נכנסת התשובה | אחראי | תשובה עד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | לרשום את העסקה מול Cisco (Deal Registration) מיד – מי שרושם ראשון מקבל את ההנחה הגבוהה. האם כבר נרשמה על ידי שותף אחר? | עמ' 41–43, כתב הכמויות | רוב ההצעה (כ-75%) היא ציוד Cisco – ההנחה מהיצרן קובעת את המחיר. | "הנחות" B5 |  | Deal Registration: מיד ¦ מחירים: 26.11 |
| 2 | הצעת מחיר מהמפיץ לכל המקטים בכתב הכמויות (9 פריטים, כולל מקטי התמיכה): מחיר מחירון והנחה, ותוקף ההצעה. | עמ' 42–43 | מחלף את ההערכות במודל. | "כתב כמויות" E4–E12; "הנחות" B5 |  | Deal Registration: מיד ¦ מחירים: 26.11 |
| 3 | זמני אספקה של היצרן ל-IR1101, IE3500 ו-5G RedCap; האם יש מקטים בסוף חיים (End of Sale)? | עמ' 42 | לו"ז הפריסה וסיכון למקט חלופי. | "הנחות" B16; שאלות הבהרה 5, 26 |  | Deal Registration: מיד ¦ מחירים: 26.11 |
| 4 | האם יש לנו הסמכת Preferred Security Partner (10 נקודות)? אם לא – אפשר להשיג עד 13.12? | מוסף 1, אמת מידה א' | 10 נקודות = כ-380,000 ₪ בהצעה. | "ניקוד ותחרות" C8; שאלת הבהרה 11 |  | Deal Registration: מיד ¦ מחירים: 26.11 |
| 5 | באיזו הנחה ממחירון Cisco ישראל נוכל להתחייב למוצרים נוספים שאינם בכתב הכמויות? | הסכם 5.2 | החברה יכולה להזמין עד 100% נוספים. | שאלת הבהרה 30 |  | Deal Registration: מיד ¦ מחירים: 26.11 |