מסמך פנימי – לא להגשה

מכרז נתג"ז 48/2026 – שאלות למחלקת הנדסת רשת ו-OT

המכרז: נתיבי הגז הטבעי לישראל, INGL/TENDER/2026/48 – אספקה, התקנה ותחזוקה (60 חודשים) של כ-60 נתבי Cisco IR1101 ו-20 מתגי IE3500 ב-60 מתקני PRMS, ISE ו-Cyber Vision. ניקוד: מחיר 60, איכות 40. שאלות הבהרה עד 16.11.2026; הגשה אלקטרונית עד 13.12.2026 בשעה 12:00.

מועד תשובה: 26.11.2026.

עמודת "לאן נכנסת התשובה" מפנה לגיליונות ולתאים במודל הכלכלי (מודל_כלכלי_מכרז_48-2026_נתגז.xlsx) או למספר השאלה בקובץ שאלות ההבהרה לעירייה. נא למלא תשובה ליד כל שאלה ולהחזיר לצוות המכרז.

| מס' | שאלה | עמוד / סעיף במכרז | למה זה חשוב | לאן נכנסת התשובה | אחראי | תשובה עד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | כמה ימי מהנדס להקמת ISE באשכול (Profiling, MAB, Micro-segmentation) ולהטמעת Cyber Vision? | מפרט 3.5, 3.1 | עלות שירותים 12–13. | "כתב כמויות" E15–E16 |  | 26.11.2026 |
| 2 | יש לנו מהנדס CCIE לכתיבת HLD/LLD, או נדרש קבלן משנה? כמה ימים? | מפרט 3.2 (עמ' 16) | עלות שירות 15. | "כתב כמויות" E18; שאלת הבהרה 21 |  | 26.11.2026 |
| 3 | על איזו תשתית יותקנו ISE ו-Cyber Vision Center? אם נצטרך לספק חומרה – מה העלות? | מפרט 3.5; עמ' 43 פריט 6 | ייתכן היקף שלא תומחר. | שאלות הבהרה 19, 20 |  | 26.11.2026 |
| 4 | רישוי בסביבה מנותקת (Air-Gapped): ISE PLR ו-Cyber Vision Offline – מה נדרש בפועל? | עמ' 43, פריטים 8–9; נספח ח' 9 | מקט חסר = עלות לא מתומחרת. | שאלות הבהרה 25, 28 |  | 26.11.2026 |