מסמך פנימי – לא להגשה

מכרז נתג"ז 48/2026 – שאלות למחלקת שטח והתקנות

המכרז: נתיבי הגז הטבעי לישראל, INGL/TENDER/2026/48 – אספקה, התקנה ותחזוקה (60 חודשים) של כ-60 נתבי Cisco IR1101 ו-20 מתגי IE3500 ב-60 מתקני PRMS, ISE ו-Cyber Vision. ניקוד: מחיר 60, איכות 40. שאלות הבהרה עד 16.11.2026; הגשה אלקטרונית עד 13.12.2026 בשעה 12:00.

מועד תשובה: 26.11.2026.

עמודת "לאן נכנסת התשובה" מפנה לגיליונות ולתאים במודל הכלכלי (מודל_כלכלי_מכרז_48-2026_נתגז.xlsx) או למספר השאלה בקובץ שאלות ההבהרה לעירייה. נא למלא תשובה ליד כל שאלה ולהחזיר לצוות המכרז.

| מס' | שאלה | עמוד / סעיף במכרז | למה זה חשוב | לאן נכנסת התשובה | אחראי | תשובה עד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | כמה זמן לוקחת התקנת נתב במתקן PRMS (מעבדה + שטח), כולל נסיעה מדימונה עד חיפה? אפשר 3 ביום? | מפרט 3.2; כתב הכמויות עמ' 44 | עלות שירות 10. | "כתב כמויות" E13 |  | 26.11.2026 |
| 2 | התקנת אנטנות בגובה מעל 2 מטר + 2 × 15 מ' קואקס: צוות, ציוד לעבודה בגובה, הסמכות וחומרים. | מפרט 3.3.1 | עלות שירות 11. | "כתב כמויות" E14; שאלת הבהרה 18 |  | 26.11.2026 |
| 3 | האם הטכנאים שלנו מוסמכים לעבודה במתקני גז (אזורי Ex, היתרי עבודה, HSE)? כמה זמן לוקחת הכשרה? | מפרט 3.3 (עמ' 16) | תנאי לכניסה לאתרים. | שאלות הבהרה 2, 22 |  | 26.11.2026 |