מסמך פנימי – לא להגשה

מכרז נתג"ז 48/2026 – שאלות למחלקת תמיכה ו-NOC

המכרז: נתיבי הגז הטבעי לישראל, INGL/TENDER/2026/48 – אספקה, התקנה ותחזוקה (60 חודשים) של כ-60 נתבי Cisco IR1101 ו-20 מתגי IE3500 ב-60 מתקני PRMS, ISE ו-Cyber Vision. ניקוד: מחיר 60, איכות 40. שאלות הבהרה עד 16.11.2026; הגשה אלקטרונית עד 13.12.2026 בשעה 12:00.

מועד תשובה: 26.11.2026.

עמודת "לאן נכנסת התשובה" מפנה לגיליונות ולתאים במודל הכלכלי (מודל_כלכלי_מכרז_48-2026_נתגז.xlsx) או למספר השאלה בקובץ שאלות ההבהרה לעירייה. נא למלא תשובה ליד כל שאלה ולהחזיר לצוות המכרז.

| מס' | שאלה | עמוד / סעיף במכרז | למה זה חשוב | לאן נכנסת התשובה | אחראי | תשובה עד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | האם אפשר לתת שירות 24/7 בשטח, עם תגובה עד 4 שעות, ל-60 אתרים מרוחקים לאורך 60 חודשים? מה העלות החודשית? | מפרט 2.6, 5.4 | אחזקה בלי סעיף מחיר. | "הנחות" B11; שאלת הבהרה 14 |  | 26.11.2026 |
| 2 | מלאי חלפים: כמה נתבים ומתגים רזרביים להחזיק, ואיפה? | מפרט 4 | חלפים ללא תשלום נוסף בתקופת האחריות. | "הנחות" B11 |  | 26.11.2026 |