מסמך פנימי – לא להגשה

מכרז נתג"ז 48/2026 – שאלות למחלקת אבטחת מידע ו-ISO

המכרז: נתיבי הגז הטבעי לישראל, INGL/TENDER/2026/48 – אספקה, התקנה ותחזוקה (60 חודשים) של כ-60 נתבי Cisco IR1101 ו-20 מתגי IE3500 ב-60 מתקני PRMS, ISE ו-Cyber Vision. ניקוד: מחיר 60, איכות 40. שאלות הבהרה עד 16.11.2026; הגשה אלקטרונית עד 13.12.2026 בשעה 12:00.

מועד תשובה: 26.11.2026.

עמודת "לאן נכנסת התשובה" מפנה לגיליונות ולתאים במודל הכלכלי (מודל_כלכלי_מכרז_48-2026_נתגז.xlsx) או למספר השאלה בקובץ שאלות ההבהרה לעירייה. נא למלא תשובה ליד כל שאלה ולהחזיר לצוות המכרז.

| מס' | שאלה | עמוד / סעיף במכרז | למה זה חשוב | לאן נכנסת התשובה | אחראי | תשובה עד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | תעודת ISO 27001 – על שם איזו ישות, ומה היקפה? (נדרשת אם נחזיק גישה למערכות נתג"ז) | נספח ח' סעיף 5.2 | דרישת חוזה, לא תנאי סף. | company-profile.md |  | 26.11.2026 |
| 2 | האם אפשר לעמוד בסקר אבטחה שנתי לפי מתודולוגיית מערך הסייבר ובבדיקת חוסן אחת ל-18 חודשים? מה העלות? | נספח ח' 3.8, 3.9, 12.4 | עלות שאין עליה תמורה. | שאלת הבהרה 23 |  | 26.11.2026 |
| 3 | הליך מהימנות לעובדים (סיווג / תעודת יושר) – כמה עובדים, כמה זמן? | נספח ח' 5.1, 10.1 | מעכב את תחילת העבודה. | שאלת הבהרה 24 |  | 26.11.2026 |