מסמך פנימי – לא להגשה

מכרז נתג"ז 48/2026 – שאלות למחלקת משאבי אנוש

המכרז: נתיבי הגז הטבעי לישראל, INGL/TENDER/2026/48 – אספקה, התקנה ותחזוקה (60 חודשים) של כ-60 נתבי Cisco IR1101 ו-20 מתגי IE3500 ב-60 מתקני PRMS, ISE ו-Cyber Vision. ניקוד: מחיר 60, איכות 40. שאלות הבהרה עד 16.11.2026; הגשה אלקטרונית עד 13.12.2026 בשעה 12:00.

מועד תשובה: 10.11.2026.

עמודת "לאן נכנסת התשובה" מפנה לגיליונות ולתאים במודל הכלכלי (מודל_כלכלי_מכרז_48-2026_נתגז.xlsx) או למספר השאלה בקובץ שאלות ההבהרה לעירייה. נא למלא תשובה ליד כל שאלה ולהחזיר לצוות המכרז.

| מס' | שאלה | עמוד / סעיף במכרז | למה זה חשוב | לאן נכנסת התשובה | אחראי | תשובה עד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | רשימה שמית של בעלי CCNA ו-CCST (ומעבר ל-11 / 3 לניקוד) – כולל תוקף ההסמכות. | מוסף 1, אמת מידה ג'; נספח ה' 5.6 | עד 20 נקודות. | "ניקוד ותחרות" C10–C11 |  | 10.11.2026 |
| 2 | האם אפשר להסמיך עוד עובדים ל-CCST Cybersecurity עד 13.12 (בחינה אחת)? | מוסף 1, אמת מידה ג' | כל מדרגה = 2.5 נקודות = כ-95,000 ₪. | "ניקוד ותחרות" C11 |  | 10.11.2026 |