מסמך פנימי – לא להגשה

מכרז נתג"ז 48/2026 – שאלות למחלקת ניהול מכרזים ומנהלה

המכרז: נתיבי הגז הטבעי לישראל, INGL/TENDER/2026/48 – אספקה, התקנה ותחזוקה (60 חודשים) של כ-60 נתבי Cisco IR1101 ו-20 מתגי IE3500 ב-60 מתקני PRMS, ISE ו-Cyber Vision. ניקוד: מחיר 60, איכות 40. שאלות הבהרה עד 16.11.2026; הגשה אלקטרונית עד 13.12.2026 בשעה 12:00.

מועד תשובה: הרשמה: 1.11 | הבהרות: 15.11.

עמודת "לאן נכנסת התשובה" מפנה לגיליונות ולתאים במודל הכלכלי (מודל_כלכלי_מכרז_48-2026_נתגז.xlsx) או למספר השאלה בקובץ שאלות ההבהרה לעירייה. נא למלא תשובה ליד כל שאלה ולהחזיר לצוות המכרז.

| מס' | שאלה | עמוד / סעיף במכרז | למה זה חשוב | לאן נכנסת התשובה | אחראי | תשובה עד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | להירשם למערכת Sourcing Vision ולהוריד את כל המסמכים, כולל קובץ ה-Excel. | עמ' 4–5, סעיף 8 | בלי הרשמה אין הגשה. | מסמכי ההגשה |  | הרשמה: 1.11 ¦ הבהרות: 15.11 |
| 2 | להעלות את שאלות ההבהרה עד 15.11 (המועד האחרון 16.11 12:00). | סעיף 10 |  | קובץ שאלות ההבהרה |  | הרשמה: 1.11 ¦ הבהרות: 15.11 |
| 3 | להכין את המסמכים (חתימה בראשי תיבות בכל עמוד, נספחים ג'–ט' מאומתים) ולהעלות עד 10.12. | סעיף 11.2 | פגם טכני = פסילה. | מסמכי ההגשה |  | הרשמה: 1.11 ¦ הבהרות: 15.11 |