מסמך פנימי – לא להגשה

מכרז כפר ברא 17/2026 – שאלות למחלקת ניהול מכרזים ומנהלה

המכרז: מכרז מסגרת 17/2026 של המועצה המקומית כפר ברא – שירותי IT מנוהלים, שרתים מאוחסנים, Microsoft 365, אבטחת מידע, קווי מטרו IPVPN ומרכזיית IP בענן, ל-3 שנים + 2 שנות אופציה. הגשה: 28.10.2026 בשעה 13:00.

מועד תשובה: 16.10.2026.

עמודת "לאן נכנסת התשובה" מפנה לגיליונות ולתאים במודל הכלכלי (מודל_כלכלי_מכרז_17-2026_כפר_ברא.xlsx) או לשאלות ההבהרה למועצה. נא למלא תשובה ליד כל שאלה ולהחזיר לצוות המכרז.

| מס' | שאלה | עמוד / סעיף במכרז | למה זה חשוב | לאן נכנסת התשובה | אחראי | תשובה עד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | רכישת מסמכי המכרז (1,500 ₪) וקבלה – בוצע? | עמ' 2, 7 (סעיף 4.13) | מסמך חובה. | מסמכי ההגשה |  | 16.10.2026 |
| 2 | מי שולח את שאלות ההבהרה עד 19.10 לשתי כתובות הדוא"ל, ומי עוקב אחרי התשובות (21.10)? | עמ' 2, 10 | התשובות נחתמות ומצורפות להצעה. | לוח זמנים |  | 16.10.2026 |
| 3 | הכנת עותק נייר בכריכה קשה + CD/DOK, חתימה על כל עמוד, ומסירה ידנית ב-28.10 עד 13:00. | עמ' 6, סעיף 2.3 | פגם בהגשה = פסילה. | לוח זמנים |  | 16.10.2026 |