מסמך פנימי – לא להגשה

מכרז באקה אלגרבייה 30/2026 – שאלות למחלקת אבטחת מידע, Fortinet ו-ISO

המכרז: מכרז פומבי 30/2026 של עיריית באקה אלגרבייה – אספקה וניהול מערכות תקשורת ואבטחת המידע: קווי תקשורת, ציוד ורישוי Fortinet, מרכזייה בענן ו-Contact Center, ניטור ו-Help Desk. תקופה: עד 31.12.2027 + אופציות עד 60 חודשים. ניקוד: מחיר 70 (ההצעה החודשית), איכות 30. הגשה: 15.11.2026 בשעה 13:00.

מועד תשובה: ISO ו-Region: 27.10 | מחירים: 5.11.

עמודת "לאן נכנסת התשובה" מפנה לגיליונות ולתאים במודל הכלכלי (מודל_כלכלי_מכרז_30-2026_באקה_אלגרבייה.xlsx) או למספר השאלה בקובץ שאלות ההבהרה לעירייה. נא למלא תשובה ליד כל שאלה ולהחזיר לצוות המכרז.

| מס' | שאלה | עמוד / סעיף במכרז | למה זה חשוב | לאן נכנסת התשובה | אחראי | תשובה עד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מהם מחירי המפיץ שלנו לרישוי FortiNAC/FortiAnalyzer/FortiManager Cloud ולחומרה (FS-124F/148F-FPOE, FG-51G/71G/121G, FortiAP 231G עם 3 שנות UTM)? | Excel סעיפים 1–3, 23–28 | חומרה מתחת לעלות = הפסד בטוח (FortiAP במחיר מרבי 1,200 ₪). | "כתב כמויות" H4–H6, H26–H31; שאלת הבהרה 38 |  | ISO ו-Region: 27.10 ¦ מחירים: 5.11 |
| 2 | באיזה אזור (Region) מאוחסנים FortiCloud ו-Sandbox? אם לא בישראל – האם נוכל להציע FortiNAC/Analyzer/Manager כ-VM בענן שלנו? | עמ' 18 (4.1); עמ' 51 (3א.3) | נספח הפרטיות אוסר עיבוד מחוץ לישראל בלי אישור. | שאלת הבהרה 16 |  | ISO ו-Region: 27.10 ¦ מחירים: 5.11 |
| 3 | ISO 27001: על איזו ישות משפטית רשומה התעודה, והאם ההיקף כולל קווים, מרכזייה בענן ו-NOC? האם יש תעודה בתוקף ב-2024/2025? | עמ' 8 (ניקוד ISO); company-profile.md | 5 נקודות איכות; תנאי סף יב'. | "סיכום והשוואה" C31; שאלת הבהרה 10 |  | ISO ו-Region: 27.10 ¦ מחירים: 5.11 |
| 4 | ISO 9001: מה המועד הצפוי לתעודה? האם לחברה בקבוצה יש 9001 בתוקף? | עמ' 8 | בלי 9001 – כנראה 0 מ-5 נקודות. | "סיכום והשוואה" C31; שאלת הבהרה 10 |  | ISO ו-Region: 27.10 ¦ מחירים: 5.11 |
| 5 | האם לנו או למפעיל חוות השרתים יש ISO 27017, ובאיזו דרגת Tier החווה? | עמ' 50, נספח פרטיות 2.1 | ייתכן שזה תנאי מחייב. | שאלת הבהרה 28; company-profile.md |  | ISO ו-Region: 27.10 ¦ מחירים: 5.11 |
| 6 | פרטי מנהל אבטחת המידע (CISO) של הישות המגישה – שם, צורת העסקה, תאריך תחילה. | עמ' 4, תנאי סף י'; עמ' 58 | תנאי סף. | מסמכי ההגשה |  | ISO ו-Region: 27.10 ¦ מחירים: 5.11 |
| 7 | יש לנו SIEM? מה עלות מבדק חדירות וסקר סיכונים כל 18 חודשים, ותרגול DRP חצי-שנתי? | עמ' 49, 55–57 | עלויות שלא מופיעות בטופס. | שאלות הבהרה 19, 30 |  | ISO ו-Region: 27.10 ¦ מחירים: 5.11 |
| 8 | FortiNAC: בדיקת תאימות (אנטי-וירוס, הצפנה) דורשת סוכן. מי מתקין, וכמה שעות זה מוסיף להקמה? | עמ' 19, סעיף 5.4 | מכסת שעות קבועה בטופס (סעיף 5: 50 שעות). | שאלת הבהרה 18; "כתב כמויות" E8 |  | ISO ו-Region: 27.10 ¦ מחירים: 5.11 |