מסמך פנימי – לא להגשה

מכרז באקה אלגרבייה 30/2026 – שאלות למחלקת מוקד, NOC ושטח

המכרז: מכרז פומבי 30/2026 של עיריית באקה אלגרבייה – אספקה וניהול מערכות תקשורת ואבטחת המידע: קווי תקשורת, ציוד ורישוי Fortinet, מרכזייה בענן ו-Contact Center, ניטור ו-Help Desk. תקופה: עד 31.12.2027 + אופציות עד 60 חודשים. ניקוד: מחיר 70 (ההצעה החודשית), איכות 30. הגשה: 15.11.2026 בשעה 13:00.

מועד תשובה: תנאי סף: 27.10 | עלויות: 5.11.

עמודת "לאן נכנסת התשובה" מפנה לגיליונות ולתאים במודל הכלכלי (מודל_כלכלי_מכרז_30-2026_באקה_אלגרבייה.xlsx) או למספר השאלה בקובץ שאלות ההבהרה לעירייה. נא למלא תשובה ליד כל שאלה ולהחזיר לצוות המכרז.

| מס' | שאלה | עמוד / סעיף במכרז | למה זה חשוב | לאן נכנסת התשובה | אחראי | תשובה עד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | כמה תומכים יש במוקד ה-Help Desk של הישות המגישה (נדרש מעל 4)? מוקד 24/7? | עמ' 3, תנאי סף ג', ד' | תנאי סף בתצהיר. | שאלת הבהרה 3; מסמכי ההגשה |  | תנאי סף: 27.10 ¦ עלויות: 5.11 |
| 2 | זמן הגעה לבאקה אלגרבייה בתקלה משביתה – איפה הטכנאי הקרוב? עומדים בשעתיים? | עמ' 3, תנאי סף ד'; עמ' 21 (P1) | תנאי סף + פיצויים מוסכמים. | "הנחות" B17 |  | תנאי סף: 27.10 ¦ עלויות: 5.11 |
| 3 | האם מערכת הקריאות שלנו מאפשרת פתיחת קריאה בדוא"ל, בטלפון, בפורטל וב-WhatsApp, עם תיעוד מלא? | עמ' 3, תנאי סף ה'; עמ' 8; עמ' 20 | תנאי סף + 4 נקודות. | "סיכום והשוואה" C30 |  | תנאי סף: 27.10 ¦ עלויות: 5.11 |
| 4 | יש לנו איש רשתות עם CCNP? כמה זמן נדרש ממנו לעירייה ומה העלות החודשית? | עמ' 17 | עלות כוח אדם לא מתומחרת בטופס. | שאלת הבהרה 12; "כתב כמויות" עמודה H (עלות חודשית) |  | תנאי סף: 27.10 ¦ עלויות: 5.11 |
| 5 | האם נוכל להחזיק מלאי חלופי לציוד Cisco הקיים (Catalyst, WLC, AP) ולטלפוני Yealink ולהחליף תוך שעתיים? | עמ' 17; עמ' 20, סעיף 6.3 | עלות מלאי לא מתומחרת. | שאלות הבהרה 12, 20 |  | תנאי סף: 27.10 ¦ עלויות: 5.11 |
| 6 | איך נעמוד בתגובה של 30 דקות בלילה ובסוף שבוע אם כל חיבור מרחוק מחייב אישור מראש של המנמ"ר? | עמ' 21; עמ' 50–51, סעיף 2.4 | סתירה שמסכנת פיצויים. | שאלת הבהרה 29 |  | תנאי סף: 27.10 ¦ עלויות: 5.11 |